指示書：Claude API PoC（配送状況の自動応答）v0

対象：問合番号から配送状況・配達予定を Claude API が自然文で回答する最小実装（PoC）。Cloud Run層の初実装（7.4）

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

# B. この指示書の中身

| タイトル | ・Claude API PoC（配送状況の自動応答）v0：問合番号から 配送状況・配達予定 を Claude API が日本語の自然文で回答する、Cloud Run（Hono+TS）の最小エンドポイント。 ・PoC＝概念実証。1エンドポイント・ダミーデータ・最小検証まで。本番の認証ゲート・チャットUI・音声は範囲外。 |
| --- | --- |
| 対象機能（要件定義の章番号） | ・第7章 7.4 問合せ・顧客AI（Claude API）の「配送ステータスの自動応答：問合番号から状況・配達予定を回答する」 ・参照：11.3（AI入力時の個人情報マスキング／秘密情報は環境変数・フロントに置かない）／4.2（業務ロジック・外部連携＝Cloud Run）／6.10（ステータス：未配車→配車済→仕分済→配送中→完了/不在） ・準拠：API契約 v0（docs/api_contract_v0：/api/v1・英語snake_case・統一エラー code/message・日英キー対応・認証はSupabase JWT検証／可視範囲はRLS委譲） ・上流：配車 v0.5 ／ 採番一式 v0.5（deliveries に ステータス・delivery_date・time_window 等） |
| やること（具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。 ・【AI/前提】 配車v0.5＋採番一式v0.5が実機実行済みで、deliveries に ステータス・delivery_date・time_window が入っていること。API契約 v0（命名規則）を参照すること。 ・【人】 Anthropic の Claude API キーを発行し、Cloud Run の環境変数（.env / Secret）に設定する。フロントには絶対に置かない（11.3）。 ・【AI】 Cloud Run（Hono+TS）に1エンドポイントを作る。API契約 v0準拠：ベース /api/v1、kebab-caseパス、入出力は英語snake_case、統一エラー（code・message）。例：POST /api/v1/ai/delivery-status-reply（入力：tracking_number＋任意の question）。 ・【AI】 問合番号で deliveries を引く（status・delivery_date・time_window・配達順・市/ゾーンレベル 等、状況回答に必要な項目）。日英キーは API契約 v0 の対応表に従う（問合番号=tracking_number 等）。 ・【AI】 PIIマスキング：氏名（recipient_name）・詳細住所・連絡先など個人情報は Claude API に渡さない。プロンプトには「状況に必要な非個人情報＋ステータス語彙（用語集／6.10）」のみ入れる（7.4・11）。 ・【AI】 Claude API をサーバ側から呼ぶ（モデルは実装時に選定）。マスク済みデータと質問を渡し、配送状況＋配達予定（日付・時間帯）を簡潔な日本語自然文で回答させる。 ・【AI】 該当なし（問合番号不一致）は丁寧なエラー文＋統一エラー形式（code・message）を返す。回答はステータスに応じて変える（配送中／完了／不在 等）。 ・【AI/人】 最小の検証手段（curl／簡易スクリプト or 小さなテストUI）でダミー問合番号を投げ、自然文回答が返るか、プロンプトにPIIが含まれないか、キーが露出しないかを確認。結果を業務Bへ記録する。 |
| やらないこと（範囲外） | ・7.4の他項目（営業所AI支援・顧客AIチャット・AI音声応答）。本PoCは「問合番号→状況・配達予定」1本。 ・荷受人の本人確認・簡易認証（7.1）。PoCはサーバ側で問合番号照会のみ。本番の認証ゲートは別。 ・フロントUI（チャット画面・LINE/SMS連携）。受付チャネルは孤立部品＝スポット外注（7.1）。 ・配送状況の書き込み・再配達受付（7.1）。本PoCは読み取り＋回答のみ。 ・API契約 v0 自体の作成（既存文書）。本書はそれに従うだけ。本番データ・現行GAS。Claude APIキーのフロント配置。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・ダミーの問合番号をエンドポイントに投げると、Claude APIが 配送状況＋配達予定 を日本語の自然文で返す。 ・ステータス（未配車／配車済／仕分済／配送中／完了／不在）に応じて回答が変わる。 ・個人情報（氏名・詳細住所・連絡先）が Claude API へのプロンプトに含まれない（マスキングを実証）。 ・存在しない問合番号で、丁寧なエラー文＋統一エラー形式（code・message）が返る。 ・Claude APIキーが環境変数にあり、フロント側コードやレスポンスに露出しない。 ・エンドポイントが API契約 v0 準拠（/api/v1・英語snake_case・統一エラー）。用語が用語集v0.1どおり。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【AI】 Cloud Run（Hono+TS）エンドポイント1本（delivery-status-reply）：deliveries照会＋PIIマスキング＋Claude API呼び出し＋統一エラー。APIキーは環境変数。 ・【AI】 プロンプト雛形（マスク済みデータ＋ステータス語彙→状況・配達予定の自然文回答）。 ・【AI】 最小検証手段（curlコマンド集 or 簡易テストスクリプト/UI）。 ・確認結果メモ（ステータス別の回答例・PII非混入の確認・エラー応答・スクリーンショット）。 |

# 前提・要確認（API契約 v0／ハンドオフ反映）

・これが Cloud Run（Hono+TS）層の初実装。API契約 v0（文書）に従う。動かす場所はローカルHono起動でも、Cloud Runデプロイでも可（PoCはローカルで十分）。どちらにするか確認。 ・セキュリティ最優先：Claude APIキーはサーバ側の環境変数のみ。フロント・レスポンス・ログに出さない（11.3）。AI入力は必ずPIIマスキング（11）。 ・マスキング対象の確定：氏名・詳細住所・連絡先は除外。配達予定日・時間帯・状況・市/ゾーンレベルは可、の線引きを11章方針に合わせて確定。 ・本番の荷受人認証（問合番号＋簡易認証・7.1）はPoC範囲外。本番化時に必須。モデル選定・コスト・レートは実装時に判断。