指示書：エリアマスタ取込（集約master・最小列）v0.1

対象：集約masterを検証Supabaseに取込む。親バッグ・バッグ番号・ユニット番号は廃止。②共通ID付与 v0.3／⑤配達順 v0.3 の前提データを整える。取込のみ（付与・配達順は別書）

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み　／　実行順：本書(取込)→common_id付与v0.3→配達順v0.3

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

# B. この指示書の中身（取込のみ）

| タイトル | ・集約masterを、②が参照する最小列（町キー＋ゾーン番号＋共通ID＋有効＋優先度）で area_master に取込む。親バッグ名・バッグ番号・ユニット番号は列ごと廃止。決定的・冪等・dry-run→本実行。 |
| --- | --- |
| 対象機能（章番号） | ・第4章 全国配分（Master整備）。②『住所判定[common_id付与]』の参照元。 ・後段：② 共通ID付与 v0.3（town_key→common_id/zone_no）／⑤ 配達順 v0.3（zone_no順）／③ office_assign_v0（common_id→office）。 |

取込む列 / 落とす列

| 残す（取込む） | 用途 |
| --- | --- |
| 都道府県・自治体・町名・丁目 | ②の突合キー（TownKey生成） |
| ゾーン番号（zone_no） | ⑤配達順の並び ★ |
| 共通ID | ②の付与結果（直lookup元）★ |
| 有効 | 最新有効行のみ採用 ★ |
| 優先度 | 同一キー複数時の選択（勝ちルール要確認） |
| エリア | 二段突合にする場合のみ（直lookupなら不要） |
| 郵便番号・拠点 | 任意（参考・将来／zone_noは拠点スコープ） |

落とす（廃止・取込まない）：親バッグ名 ／ バッグ番号 ／ ユニット番号

| やること（具体的に） | 凡例：【人】＝手作業／【AI】＝Claude Codeで生成・実行（SQL）。 ・【人】 集約masterシート → CSV(UTF-8)化。残す列だけに絞る（親バッグ/バッグ番号/ユニット番号を除外）。丁目空はそのまま。ヘッダ1行。 ・【AI】 area_master（本表）＋ area_master_staging（取込バッファ）を作成。RLSは hq参照のみ（マスタ＝バックエンド参照。zone_plan と同格）。列：prefecture, municipality, town, chome, town_key, zone_no int, common_id, is_valid bool, priority int, (area 任意)。 ・【人/AI】 CSV → area_master_staging に一括ロード（Supabase Dashboard の CSVインポート推奨：84k行はSQL Editorへコピペ不可）。 ・【AI】 staging → 本表へ整形・確定（dry-run→本実行・冪等）：town_key = normalize_addr(都道府県¦自治体¦町名¦丁目)（①正規化と同一関数）／zone_no は数字のみ抽出→int（'1.0'→1）／有効のみ採用／同一 town_key 複数は優先度（勝ちルール・無ければ最終行）で1行に確定／本表へ upsert（town_key 一意）。 ・【AI】 索引：area_master(town_key)・area_master(common_id)。 ・【AI/人】 検証（下記check）→ 業務Bへ記録。 |
| --- | --- |
| やらないこと（範囲外） | ・親バッグ・バッグ番号・ユニット番号の取込（列ごと廃止）。 ・②付与ロジック本体（common_id付与 v0.3）・⑤配達順（配達順 v0.3）・③振分・④配車。 ・ZonePlan（zone_plan）の split_threshold/adjacent_zones（配車用・別役割・既存のまま）。Master/ZonePlanの内容編集・本番データ・現行GAS。 ・deliveries へのゾーン保存（＝common_id付与 v0.3 が zone_no を保存。本書はマスタ取込まで）。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・area_master に集約master（有効のみ）が取込まれ、town_key →(common_id, zone_no) が一意に引ける。 ・親バッグ名・バッグ番号・ユニット番号の列が無い（廃止済み）。 ・zone_no は整数。欠損（zone_no/common_id 空）率が把握できる（保留予備軍）。 ・決定的・冪等（再取込で件数安定）。dry-run→本実行。 ・サンプル一致：岡崎市 箱柳町（その他）→ (common_id OKZ_C_01_06, zone_no 1) が引ける。 ・用語が用語集v0.1どおり（共通ID＝common_id・ゾーン番号＝zone_no・有効）。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【AI】 area_master_schema_v0.sql（area_master＋area_master_staging＋index＋RLS〔hq参照〕）※コピペ実行。 ・【AI】 area_master_load_v0.sql（staging→正規化→有効/優先度で確定→upsert・dry-run/本実行）※コピペ実行。 ・【AI】 check_area_master_v0.sql（件数・town_key一意性・zone_no欠損率・サンプル一致・列廃止確認）※コピペ実行。 ・【人】 集約master → CSV(UTF-8・列を絞る)、Dashboardでstagingにインポート。 ・確認結果メモ（取込件数・一意性・欠損率・サンプル一致）。 |