# 指示書：CSV取込＋重複排除（問合番号）v0.2

対象：荷主の配送データCSVを配送データ（荷物）に取り込み、問合番号で重複を排除する

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

改訂：v0.1 → v0.2（ダミーCSVは【人】が用意。既存重複は『同じCSVを2回取込』で検証）

## A. 固定の前提（毎回共通）

- 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 - 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 - 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 - 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

## B. この指示書の中身

| タイトル | CSV取込＋重複排除 v0.2：荷主CSVを配送データ（荷物）へ取り込み、問合番号で重複排除する。 取込直後は「未配車」、取込バッチIDを付与し、問合番号・住所・氏名で検索できるようにする。 |
| --- | --- |
| 対象機能 （要件定義の章番号） | 第6章 6.1 荷物データ取込（CSV取込／問合番号で重複排除／取込バッチID／未配車） 参照：9.1（荷物：問合番号［主キー］・取込バッチID・ステータス）／5.3（取込は本部・管理権限で実施） |
| やること （具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。 - 【AI/前提】 DBスキーマ v0（配送データ＝荷物：問合番号［主キー］・取込バッチID・ステータス 等）が作成済みであること。未作成なら先にDBスキーマ v0を実行する。 - 【AI】 取込用のステージング（取込バッファ）テーブルを用意する。列は配送データの取込対象列（問合番号・日付・配送先住所・氏名 等）に合わせる。 - 【人】 ダミー荷主CSVを用意して渡す。列はステージング（取込対象列）に合わせる。検証のため、CSV内に同じ問合番号の重複行を数件含める。 - 【人 or AI】 渡されたCSVをステージングに入れる。【人】Supabase Table EditorのCSVインポート、または【AI】渡されたCSVをseedとして投入。 - 【AI】 取込SQLを書く。ステージング → 配送データ へ、問合番号で重複排除して取り込む（ON CONFLICT (問合番号) DO NOTHING ＋ CSV内重複は1件に集約）。取込時に ステータス＝「未配車」、取込バッチID を付与する。取込件数・重複で除外した件数を数で出す。 - 【AI/人】 生成SQLをSupabaseのSQL Editorに業務Aが手でコピペ実行する（ステージング → 取込SQL → 確認）。エラーはAIに直させて貼り直す。 - 【AI/人】 確認する。①CSV内重複が排除されたか。②同じCSVをもう一度取り込み、2回目は全件スキップされること（既存重複の排除）。③件数・ステータス・検索（問合番号／住所／氏名）。結果を業務Bへ記録する。 |
| やらないこと （範囲外） | - 全国配分（住所→共通ID・拠点・営業所判定＝6.2）。取込直後は未配車・未判定でよい。 - API連携での取込（将来）。今回はCSV取込のみ。 - 修正・配車・完了の履歴管理の作り込み。今回は取込＋重複排除＋未配車＋検索可能まで（バッチIDで識別）。 - 取込画面（UI）。フロントは後続。 - 更新・削除の操作系RLS。本番データ・現行GASへのアクセス。 |
| 合格条件 （動作確認の観点） | - ダミーCSV（CSV内重複あり）を取り込むと、問合番号の重複が排除される。重複行は二重登録されない。 - 同じCSVをもう一度取り込むと、2回目は全件スキップされる（既存重複の排除。新規取込0件）。 - 取り込んだ行のステータスが「未配車」になっている。 - 取込バッチIDが付与され、どのバッチで入ったか分かる。 - 取込件数・重複で除外した件数が数で分かる。 - 問合番号・住所・氏名で検索できる。 - 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（問合番号・未配車・取込バッチID 等）。 |
| 成果物 （ファイル等） | - 【人】 ダミー荷主CSV（CSV内重複を含む）。※入力物。人が用意して渡す。 - 【AI】 import_v0.sql（ステージング定義＋重複排除取込：ON CONFLICT(問合番号) DO NOTHING＋CSV内重複集約、ステータス=未配車、取込バッチID付与、件数集計）※コピペ実行。 - 【AI】 check_import_v0.sql（CSV内重複・2回取込での既存重複・件数・ステータス・検索の確認）※コピペ実行。 - 確認結果メモ（取込N件／除外M件／2回目0件／未配車／検索結果。件数表 or スクリーンショット）。 |

## 改訂メモ（v0.1 → v0.2）

| 観点 | v0.1 | v0.2 |
| --- | --- | --- |
| ダミーCSV | 【AI】が生成 | 【人】が用意して渡す（入力物） |
| 既存重複の検証 | CSVに既存重複を含める想定 | 同じCSVを2回取り込んで検証（2回目は全件スキップ） |
| 人が用意する負担 | — | CSV内に重複を数件含めるだけでよい |