指示書：配送一覧（配車結果表示）v0 ― ドライバーアプリ

対象：ログイン中ドライバーの当日担当荷物を、配達順に表示する（8.3 配送一覧）。読み取り専用。

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

# B. この指示書の中身

| タイトル | ・配送一覧（配車結果表示）v0：ログイン中ドライバーの当日担当荷物を、配達順に表示する（配車結果＝かご記号・配達順を反映）。 ・ドライバーアプリ（apps/driver_t3_v0）の §8.2 認証の続き＝§8.3。読み取り専用（書き込みなし＝書き込みRLS不要）。 |
| --- | --- |
| 対象機能（要件定義の章番号） | ・第8章 8.3 配送一覧（当日の担当荷物を配達順に表示。各荷物に 問合番号・住所・氏名・時間指定・ステータス） ・参照：9.1（deliveries：配達順・かご記号・ステータス・時間指定・住所）／§8.2 認証フロント（apps/driver_t3_v0・RLS委譲） ・上流：配車 v0.5 ／ 採番一式 v0.5（deliveries に ドライバー・配達順・かご記号 が入っていること） |
| やること（具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。 ・【AI/前提】 配車 v0.5＋採番一式 v0.5 が実機実行済みで、deliveries に ドライバー・配達順・かご記号・ステータス が入っていること。ドライバーアプリ §8.2 認証（apps/driver_t3_v0）が動いていること。 ・【AI】 ドライバーアプリ（apps/driver_t3_v0）に配送一覧画面を追加する。SvelteKit(Svelte5)＋@supabase/ssr、anonキー、Supabase直＋RLS委譲。service roleキーはフロントに置かない。 ・【AI】 当日の担当荷物を取得する：deliveries を driver_id=my_driver()（RLSで自動）かつ delivery_date=対象日 で絞り、delivery_order（配達順・1始まり）で昇順に並べる。 ・【AI】 各荷物に表示する項目：問合番号・配送先住所・氏名・時間指定・ステータス。配車結果として かご記号・配達順 も併記する（8.3）。 ・【AI】 対象日の切替（既定＝今日）。件数（担当総数）を表示する。読み取り専用＝この画面ではDB書き込みをしない（配達処理＝完了/不在 は §8.5 で別。書き込みRLS前提）。 ・【AI】 提供形態：モバイル（ドライバーのスマホ）主軸のPWA。 ・【AI/人】 確認する。テストドライバー（promote_test_driver で昇格したDRV001等）でログイン→自分の当日担当だけが配達順に並ぶ／項目が出る／他ドライバー分は出ない（RLS）を実証。結果を業務Bへ記録する。 |
| やらないこと（範囲外） | ・配達処理（完了／不在／置き配）＝§8.5。書き込み＝書き込みRLS整備が前提の別指示書。 ・地図ナビ §8.4／報告 §8.6／稼働申請 §8.7／点呼・アルコール §8.8／GPS §8.9／オフライン本実装 §8.10。それぞれ別。 ・仕分けナビ（§6.7・T1営業所・スキャン）。本書はドライバー自分の一覧表示（読み取り）。 ・配車・配達順・かご記号・問合Index の生成（配車v0.5／採番一式v0.5）。本書は deliveries を読むだけ。 ・本番データ・現行GAS。書き込み系RLS（本画面は読み取りのみ）。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・テストドライバーでログインすると、自分の当日担当荷物が配達順（1始まり）に並ぶ。 ・各荷物に 問合番号・配送先住所・氏名・時間指定・ステータス・かご記号・配達順 が表示される。 ・RLSで自分の担当のみ（他ドライバーの荷物は0件で出ない）。 ・対象日を切り替えると、その日の担当に切り替わる（既定＝今日）。担当総数が出る。 ・この画面からDBへの書き込みは発生しない（読み取り専用）。service roleキーをフロントに置いていない。 ・モバイルで動作する。用語が用語集v0.1どおり（配達順・かご記号・問合番号・時間指定・ステータス 等）。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【AI】 配送一覧画面（apps/driver_t3_v0 / SvelteKit PWA）：当日担当の配達順リスト＋各荷物の項目表示、対象日切替、件数表示。RLS委譲（driver=自分の担当）。 ・【AI】 delivery_list_v0.sql ／ クエリ（deliveries を driver×対象日×配達順で取得。RLS確認用に check も）※コピペ実行。 ・確認結果メモ（自分の担当のみ・配達順・項目表示・RLS・スクリーンショット）。 |

# 前提・要確認（ハンドオフ反映）

・着手前の実機前提：配車 v0.5 → 採番一式 v0.5 を実機実行（deliveries に ドライバー・配達順・かご記号）。未実行なら先に。 ・§8.2 認証フロント（apps/driver_t3_v0）が動作済み。本書はその上に §8.3 を足す。検証は promote_test_driver で昇格したテストドライバーで行う。 ・要確認：deliveries に 氏名（recipient_name）列があるか。§9.1の主要列には未記載だが、CSV取込 v0.2 の合格条件「氏名で検索」より存在前提。無ければ取込側に列追加＋再取込が要る。 ・要確認：配送一覧で出すステータスの文言・範囲（配車済／仕分済／配送中／完了・不在 のどれを表示するか。読み取り表示のみ）。