# 指示書：ドライバーアプリ認証フロント v0（T3ログインの土台）

対象：ドライバー（T3アプリ）のGoogle OAuthログイン。ログイン→セッション→担当荷物のみ表示（RLS）まで

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☒ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

## A. 固定の前提（毎回共通）

- 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 - 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 - 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 - 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

## B. この指示書の中身

| タイトル | ドライバーアプリ認証フロント v0：T3アプリでドライバーのGoogle OAuthログインの土台を作る。 ログイン→セッション→自分のドライバーprofile取得→担当荷物のみ表示（Supabase直＋RLS）→ログアウト→ガードまで。 |
| --- | --- |
| 対象機能 （要件定義の章番号） | 第8章 8.2 ログイン・認証（Google OAuth初期／担当荷物のみ表示＝RLS） 参照：8.1（オンボーディングでID発行＝前提）／5.2（ドライバー＝OAuth初期→自社認証Phase4+）／5.3・RLS v0.2（ドライバー=自担当／自分のみ）／4.2（フロント＝SvelteKit）／11.3 前提：認証 v0.3（SupabaseでGoogle有効化・profiles自動作成）が済んでいること。 |
| やること （具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。作り方は社内ビルド（業務A・Cursor＋Claude Code）。 - 【AI/前提】 認証 v0.3（Google有効）と、ドライバーがprofilesに登録済み（オンボーディング8.1。検証ではseedで可）であること。DBスキーマ/RLS v0.2でドライバー=自担当荷物のみ、ドライバーマスタ/稼働予定=自分のみが効くこと。 - 【人】 T3ドライバーアプリのSvelteKit（PWA）プロジェクトを用意し、環境変数に SUPABASE_URL と anonキー（公開可）を設定する。※service roleキーはフロントに置かない（11.3）。 - 【AI】 Supabaseクライアントの初期化（anonキー）と、SvelteKitのセッション取り回し（hooks等）を書く。 - 【AI】 ログイン画面を作る。Googleでログイン（Supabase Auth の signInWithOAuth, provider=google）→ コールバックを受けてセッション確立。 - 【AI】 ログイン後、自分のドライバーprofile（ドライバーID・氏名・所属営業所）を Supabase直＋RLS で取得する（自分の行のみ）。 - 【AI】 担当荷物のみ表示する。自分が担当の配送物（配送データ）を RLS で取得して最小表示（件数 or 簡易リスト）。8.2「担当荷物のみ表示（RLS）」。※本格的な配送一覧（8.3）は別指示書。 - 【AI】 ガードとログアウトを作る。未ログインはログインへ。ドライバーID未設定（未オンボーディング）は「登録未完了」ページへ。ログアウトでセッション破棄。 - 【人＋AI】 検証：テスト用ドライバーアカウントでログイン→再読込してもセッション維持→自分のドライバーprofile→担当荷物のみ見える（他ドライバーの担当荷物は0件）→ログアウト。ブラウザで端から端まで通す。 |
| やらないこと （範囲外） | - 自社認証（Phase4+：端末バインド・生体）。今回はGoogle OAuthのみ。前倒し検討は別途。 - オンボーディング・ID発行（8.1）。検証ではseedで用意。 - 配送一覧の作り込み（8.3）・地図ナビ（8.4）・配達処理（8.5）・報告（8.6）・稼働申請（8.7）・点呼/アルコール（8.8）・GPS（8.9）・オフライン（8.10）。今回はログイン＋担当荷物の最小表示まで。 - 書き込み・業務ロジック・Cloud Run API呼び出し。今回は読み取り（Supabase直＋RLS）のみ（4.2の責務分担）。 - service roleキーのフロント利用（禁止）。本番データ・現行GAS。UIデザイン作り込み・PWAオフライン本実装。 |
| 合格条件 （動作確認の観点） | - テスト用ドライバーでGoogle OAuthログインでき、ページ再読込してもセッションが維持される。 - ログイン後、自分のドライバーprofile（ドライバーID・所属営業所）を Supabase直＋RLS で取得できる（他人の行は見えない）。 - 担当荷物のみ表示され、他ドライバーの担当荷物は1件も見えない（0件で確認）＝8.2「担当荷物のみ表示（RLS）」。 - 未ログインで保護ページにアクセスするとログインへ飛ぶ。ドライバーID未設定（未オンボーディング）は「登録未完了」へ。ログアウトでセッションが切れる。 - フロントに service roleキーが無い（anonキーのみ）。HTTPS前提（11.3）。 - 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（ドライバーID・所属営業所・配送物・問合番号 等）。 |
| 成果物 （ファイル等） | - 【人】 T3 SvelteKit（PWA）プロジェクト＋環境変数（SUPABASE_URL・anonキー）。 - 【AI】 Supabaseクライアント初期化／セッション取り回し（hooks等）。 - 【AI】 ログイン画面・コールバック・ログアウト。 - 【AI】 ガード・「登録未完了」ページ。 - 【AI】 担当荷物の最小表示（RLS読み取り）。 - 確認結果メモ（ログイン→自分のprofile→担当荷物のみ→ログアウト。他ドライバー0件の確認。スクリーンショット）。 |