指示書：ラベル印刷ブリッジ v0.4（Brother／b-PAC・スポット外注検討）

対象：ラベルデータ生成・印刷ブリッジ送信・PDF出力・再印刷・印刷履歴・印刷ON/OFF。印刷ブリッジ本体は孤立部品＝スポット外注（6.8）

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

改訂：v0.3 → v0.4（サンプル見本＝提供済みのこの画像と確認：大サイズ36＝かご記号+配達順／小サイズ12＝問合番号／高さ約30mm。【人】タスクを“用意”から“確認のみ”に。残る入力は用紙幅と正確な配置のみ）

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

【ラベル内容＝確定・数字のみ／バーコードは枠のみ既定OFF】 ・ラベル内容はサンプルで確定：大＝かご記号＋配達順（例「西-5 1」）／小＝問合番号（数字のみ）／約30mm／住所・氏名は載せない。 ・バーコード：配送伝票（荷物に付く伝票）に問合番号バーコードがあるため、ラベル側は数字のみ。バーコードは将来用の枠のみ・既定OFF。§8.5の配達前照合・仕分けスキャンは配送伝票のバーコードを読む（我々は刷らない＝シンボロジー確定も不要）。 ・.lbxは現行に実ファイルが無い → 提供済みのサンプル見本（大サイズ36＝かご記号+配達順／小サイズ12＝問合番号／高さ約30mm）から新規作成（P-touch Editor）。残る入力は ラベル用紙の幅（見本の“x”＝未指定）と正確な配置のみ。 ・b-PAC は Windows COM（ローカル実行）＝クラウド不可。だから印刷ブリッジは『ローカルWindows agent』＝孤立部品＝スポット外注が妥当。

# B. この指示書の中身

| タイトル | ・ラベル印刷ブリッジ v0.3：ラベルデータ（機種非依存ペイロード＝かご記号・配達順・問合番号）を生成し、印刷ブリッジ（b-PAC→Brother TD-2350）へ送る。ラベルは数字のみ（サンプルどおり）。PDF出力・再印刷・印刷履歴・印刷ON/OFF・問合番号バーコード枠（既定OFF）を備える。 ・内製＝ペイロード生成・PDF・ON/OFF・履歴・バーコード枠／外注＝b-PACブリッジ本体（孤立部品）。境界はアダプタ契約。 |
| --- | --- |
| 対象機能（要件定義の章番号） | ・第6章 6.8 ラベル印刷（ラベル生成→Brother TD-2350へb-PAC送信〔機種抽象化〕／PDF出力／再印刷／印刷履歴／印刷ブリッジは孤立部品＝スポット外注） ・第10章（Brother TD-2350・b-PAC・機種抽象化）／11.4（印刷はアダプタ層で差替可能）／8.5（配達前照合＝問合番号バーコード読取＝配送伝票のバーコードを読む） ・関連：仕分けナビ（6.7）から繰延した 印刷ON/OFF＋送信フック を本書で実装。ラベル内容はサンプル・GAS 27 で裏取り。 ・上流：配車 v0.5・採番一式 v0.5（かご記号・配達順） |
| やること（具体的に） | 凡例：【内製/AI】＝Claude Codeで生成（自社）／【人】＝手作業／【外注】＝スポット外注の対象（孤立部品）。 ・【人】 サンプル見本は提供済み（この画像：大サイズ36＝かご記号+配達順／小サイズ12＝問合番号／高さ約30mm）。現行に .lbx実ファイルは無いので、この見本から新規作成する。残る確認は ラベル用紙の幅 と 配達前照合（§8.5）スキャナを配送伝票のバーコードに合わせること のみ。 ・【内製/AI】 ラベルペイロード（機種非依存）を生成する：かご記号・配達順・問合番号。住所・氏名は載せない（現行どおり）。大＝かご記号＋配達順、小＝問合番号 の体裁。 ・【内製/AI】 問合番号バーコード枠：問合番号をバーコードで描ける枠を .lbx／PDF に用意するが既定OFF（非表示）。配送伝票に問合番号バーコードがあるため通常は刷らない。将来必要になれば設定ONで有効化し、その時のみシンボロジーを配送伝票に合わせる。 ・【内製/AI】 印刷ブリッジのアダプタ層（契約）を定義する。コアは抽象『印刷ブリッジ』へラベルペイロードを渡すだけ。b-PAC/Brotherの具体はブリッジ側（差替可能＝機種抽象化）。トランスポート（ローカルHTTP受け口／ファイル投下／キュー）の入出力契約を決める。 ・【内製/AI】 PDF出力：同じペイロードから、プリンタなし運用・フォールバック向けにラベルPDF（数字のみ。バーコード枠はON時のみ描画）を生成する（b-PAC不要・サーバ側）。 ・【内製/AI】 印刷ON/OFF＋送信フック（仕分けナビから繰延）：ON＝仕分け確定/操作時に印刷ブリッジへ送信フックを発火、OFF＝送信しない（読取のみ）。端末別の切替。 ・【内製/AI】 印刷履歴＋再印刷：何を・いつ・誰が印刷したかを記録（print_history）し、再印刷を可能にする。※履歴のDB記録はサーバ側（Cloud Run）経由なら書き込みRLS不要。検証はpostgres/seedでも可。 ・【外注】 印刷ブリッジ本体（孤立部品）＋ .lbx新規作成：ローカルWindows agent が ラベルペイロードを受け取り、b-PACで Brother TD-2350 へ印刷する。.lbxは提供済み見本準拠で新規作成（大サイズ36＝かご記号＋配達順／小サイズ12＝問合番号／高さ約30mm／バーコード枠は非表示既定）。発注用に『入力＝ペイロード契約／出力＝印刷』『Windows・b-PAC前提』『サンプル様式』を仕様化する。 ・【AI/人】 確認：ペイロード生成・PDF出力（バーコード込み）・ON/OFF・履歴/再印刷を内製分で実証。ブリッジは契約（ペイロード→印刷）で結合テスト（外注成果物が来たら）。結果を業務Bへ記録。 |
| やらないこと（範囲外） | ・b-PACブリッジ本体の内製実装（孤立部品＝スポット外注）。本書はアダプタ契約・内製分・外注仕様まで。 ・ラベルへのバーコード常時印字（配送伝票にあるため不要＝枠のみ既定OFF）。ラベル“内容”の新規発明（確定済み）。厳密レイアウト（~30mm）はサンプルに合わせる。 ・帳票出力（配車表PDF・かご持出表PDF・GoDoor用CSV＝6.9）。他の孤立部品（受付チャネル・点呼UI 等）。 ・印刷履歴のDB書き込みRLS整備（書き込みは Cloud Run 経由／または書き込みRLS後）。本番データ・現行GAS。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・ラベルペイロード（かご記号・配達順・問合番号）が1荷物単位で生成される。 ・同じペイロードからラベルPDFが出る（大＝かご記号＋配達順／小＝問合番号、数字のみ。プリンタなしでも内製で確認できる）。 ・バーコードは既定OFF（非表示）で、設定ONにすると枠に描画できる（将来用）。 ・印刷ON/OFFで送信フックの発火／抑止が端末別に切り替わる。印刷履歴が記録され、再印刷ができる。 ・アダプタ契約（ペイロード様式＋トランスポート）が文書化され、印刷ブリッジ本体を差替できる（機種抽象化）。 ・ブリッジ外注向け仕様（入出力・Windows/b-PAC前提・現行ラベル様式・シンボロジー）が用意され、スポット外注に出せる状態。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【人】 サンプル見本＝提供済み（この画像・36/12/30mm）。＋ラベル用紙の幅の確認＋配送伝票バーコードのスキャナ情報（§8.5照合用）。 ・【内製/AI】 ラベルペイロード生成＋ラベルPDF出力（数字のみ／バーコード枠はON時描画・サーバ側）。 ・【内製/AI】 印刷ブリッジ アダプタ契約（ペイロード様式＋トランスポート）＝文書（外注の境界仕様）。 ・【内製/AI】 印刷ON/OFF＋送信フック（仕分けナビ/出力画面側）。print_history（履歴）＋再印刷＋check。 ・【外注】 印刷ブリッジ外注仕様書＋.lbx新規作成（孤立部品：ペイロード→b-PAC→Brother、Windows前提、サンプル様式、バーコード枠は非表示既定）＝スポット外注検討用。 ・確認結果メモ（ペイロード・PDF〔バーコード込み〕・ON/OFF・履歴/再印刷・契約の差替性）。 |

# スポット外注の境界・要確認

・内製：ラベルペイロード生成・PDF出力・印刷ON/OFF＋送信フック・印刷履歴／再印刷・バーコード枠・アダプタ契約。 ・外注（孤立部品・スポット）：b-PACブリッジ本体＋.lbx新規作成＝ローカルWindows agent（ペイロード→b-PAC→Brother TD-2350、.lbx差込／バーコード枠は既定非表示）。 ・【確定】ラベルは数字のみ。バーコードは既定OFF（枠のみ）。配送伝票に問合番号バーコードがあるため、§8.5照合・仕分けスキャンは配送伝票を読む。シンボロジー確定は不要。 ・【ほぼ確定】.lbxは提供済み見本（大36/小12/高さ約30mm）から新規作成。残るはラベル用紙の幅と正確な配置のみ（外注で調整）。印刷履歴のDB記録は Cloud Run 経由（書き込みRLS不要）か書き込みRLS後か。