# 指示書：全国Master／ZonePlan テーブル化・読込 v0.4

対象：全国Master・全国ZonePlanをSupabase上のマスタテーブルにし、サンプルデータを読み込む

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

改訂：v0.3 → v0.4（ZonePlanを仕様の列に整理：共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接。配車寄りの旧列は配車設計時へ）

## A. 固定の前提（毎回共通）

- 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 - 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 - 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 - 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

## B. この指示書の中身

| タイトル | 全国Master／ZonePlan テーブル化・読込 v0.4：2マスタをDB内に1セットで持ち、サンプルを読み込む。 全国Masterの主キーはTownKey（自治体＋町名）、丁目は属性列。ZonePlanは仕様の列（共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接）に絞る。 |
| --- | --- |
| 対象機能 （要件定義の章番号） | 第4章 4.3 データの一元管理（全国Master・ZonePlanをDB内に各1セット／経路の共通化） 第9章 9.2（全国Master／ZonePlanのエンティティ・版管理）／9.3（主キー：TownKey（マスタ重複）／共通ID／版管理） ※共通IDは住所→ゾーンのキー。丁目はMasterの属性列。3章：ZonePlanはゾーン番号・拠点・隣接関係を保持。 |
| やること （具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。 - 【AI】 全国Master テーブルを作る。列：自治体・町名・丁目・共通ID・拠点（拠点コード）・TownKey（＝自治体＋町名）。主キー＝TownKey。丁目は属性列（通常空。要件9.3・参考CSVに合わせる）。共通IDで全国ZonePlanと紐づく。 - 【AI】 全国ZonePlan テーブルを作る。列は仕様どおり：共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接（隣接ゾーンの共通ID）。主キー＝共通ID。旧データのグループ名・分割閾値・優先度・ゾーン範囲（From/To）・エリア・自治体は持たない（下記やらないこと）。 - 【AI】 版管理のフックだけ持たせる：各テーブルに版番号／有効フラグ等の列を1つ用意する（改訂案→承認→適用の本フローは別指示書）。 - 【人】 サンプルの全国Master／ZonePlan CSVを用意して渡す（検証用の小さなスライスで可）。列はテーブルに合わせる。※サンプルダミーは作成済み：zenkoku_master_dummy／zenkoku_zoneplan_dummy（丁目は空・TownKey一意）。 - 【人 or AI】 渡されたCSVをステージングに入れる。【人】Supabase Table EditorのCSVインポート、または【AI】渡されたCSVをINSERT文（seed SQL）に変換してSQL Editorにコピペ。 - 【AI】 読込SQLを書く。ステージング → 全国Master（TownKeyで重複排除）、ステージング → 全国ZonePlan（共通IDで重複排除）。ON CONFLICT DO NOTHING ＋ 読込件数・除外件数の集計。 - 【AI/人】 生成SQLをSupabaseのSQL Editorに業務Aが手でコピペ実行する（テーブル → ステージング → 読込 → 確認）。エラーはAIに直させて貼り直す。 - 【AI/人】 確認SQLで、共通IDで Master と ZonePlan が結合でき（共通ID→ゾーン・隣接、Master→拠点）、重複排除・件数 を実証する。重複排除は同じCSVを2回読み込み、2回目が全件スキップになることで確認してもよい。結果を業務Bへ記録する。 |
| やらないこと （範囲外） | - 版管理ワークフロー（改訂案→承認→適用、お試し→本実行＋自動バックアップ）。今回はテーブル化＋読込＋版列のフックまで。 - 配車寄りの旧列（グループ名・分割閾値・優先度・ゾーン範囲From/To・エリア）はZonePlanに持たない。配車を作るときに配車設定（拠点/営業所設定＝9.2）かZonePlanの拡張として扱う。 - 住所マッチ判定ロジック本体（自治体＋町名＋丁目→共通ID、丁目空欄フォールバックの階層マッチ＝6.2）。判定は住所正規化・共通ID判定の指示書側。 - マスタ整合性検査・修復（拠点コード不一致・TownKey重複検査・必須列欠損等＝6.3）。 - 本番Sheets／現行GASからの読込。検証はサンプル／ダミーCSV。 - RLSの有効化・ポリシー設定（別指示書。前提Aの方針は維持）。 - UI画面。SQLの自動実行・マイグレーションツール導入（人手でコピペ）。 |
| 合格条件 （動作確認の観点） | - 全国Master（主キー=TownKey）と全国ZonePlan（主キー=共通ID、列=共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接）が作成できる。 - サンプルCSVが読み込め、TownKey／共通IDの重複が排除される（同じCSVを2回読み込むと2回目は全件スキップ）。 - 丁目は属性列として保持され、通常は空（要件・参考CSVに合わせる）。 - 共通IDで Master と ZonePlan が結合でき、共通ID→ゾーン・隣接、Master→拠点 が引ける（判定経路の土台をSQLで確認）。 - 読込件数・重複で除外した件数が数で分かる。 - 各テーブルに版列（版番号／有効フラグ等）が存在する。 - 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（共通ID・TownKey・ゾーン・隣接・拠点 等）。 |
| 成果物 （ファイル等） | - 【人】 サンプル全国Master／ZonePlan CSV（入力物）。※作成済みダミーあり：zenkoku_master_dummy／zenkoku_zoneplan_dummy。 - 【AI】 create_master_v0.sql（全国Master＝主キーTownKey・丁目は属性列、全国ZonePlan＝主キー共通ID・列は共通ID/ゾーン番号/拠点/隣接、版列、ステージング）※コピペ実行。 - 【AI】 load_master_v0.sql（重複排除読込：Master=TownKey、ZonePlan=共通ID、ON CONFLICT DO NOTHING＋件数集計）※コピペ実行。 - 【AI】 check_master_v0.sql（TownKey／共通IDの重複排除・件数・共通ID結合での判定経路確認）※コピペ実行。 - 確認結果メモ（読込N件／除外M件／JOIN結果。件数表 or スクリーンショット）。 |

## 改訂メモ（v0.3 → v0.4）

| 観点 | v0.3 | v0.4 |
| --- | --- | --- |
| ZonePlan 列 | 盛っていた（エリア・自治体・From/To・グループ名・分割閾値・優先度） | 仕様どおり 共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接 |
| ゾーン | From–To 範囲 | ゾーン番号（単一）。範囲は配車側の実装詳細へ |
| 配車寄りの値 | ZonePlanに混在 | 配車設計時に配車設定（9.2）／ZonePlan拡張へ |
| 根拠 | — | 3章・4.3のZonePlan列に一致（共通ID・ゾーン番号・拠点・隣接） |