指示書：RLS v0（拠点／営業所／ドライバー／荷主の範囲）

対象：DBスキーマ v0（骨格）に行レベル権限（SELECT）を設定する

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☒ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

A. 固定の前提（毎回共通）

- 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 - 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 - 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 - 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

B. この指示書の中身

| タイトル | RLS v0：拠点／営業所／ドライバー／荷主の範囲（＋本部＝全行）でSELECTを制御する |
| --- | --- |
| 対象機能 （要件定義の章番号） | 第5章 5.3 権限制御（RLS） 第11章 11.3 セキュリティ 参照：5.1 ロール一覧／5.4 拠点の扱い（既定は拠点＝営業所が1:1） |
| やること （具体的に） | - 前提：DBスキーマ v0（骨格）のテーブルが作成済みであること。未作成なら先に「DBスキーマ v0」指示書を実行する。 - AIに、ログイン中アカウントの「ロール」と「帰属」（拠点コード／営業所コード／ドライバーID／荷主ID）を判定できる仕組みを1つ作るSQLを書かせる（例：アカウント↔帰属の対応表＝profiles）。検証用なのでダミーで可。 - AIに、配送データ（荷物）と問合Indexに対して、ロール別のSELECT用RLSポリシーを書かせる（下記）。あわせて全テーブルでRLSを有効化する。 - 本部（hq）：全行。 - 拠点管理：配下営業所の行（既定の1:1では自営業所相当。5.4）。 - 営業所（area）：自営業所の行のみ（営業所コード一致）。 - ドライバー：自分の担当荷物のみ（ドライバーID一致）。 - 荷主：自社の荷物のみ（荷主ID一致）。 - 荷物・問合Index以外：本部＝全行＋営業所＝自営業所の最低ラインでRLSを有効化（詳細範囲は別指示書）。 - 生成SQLをSupabaseのSQL Editorに業務Aが手でコピペして実行する（帰属の仕組み → RLS有効化 → ポリシー の順）。エラーはAIに直させて貼り直す。 - ロール別のダミーアカウントに切り替えて、見える行が定義どおりかを確認する。 |
| やらないこと （範囲外） | - 追加・更新・削除（INSERT/UPDATE/DELETE）のRLS。今回は閲覧（SELECT）の可視範囲のみ。操作系は別指示書。 - 認証基盤そのものの構築（Google OAuth・マジックリンク等の実設定）。今回はダミーアカウント＋帰属マッピングで検証する。 - 荷受人（問合番号＋簡易認証）の範囲。今回の対象は拠点／営業所／ドライバー／荷主の4ロール（＋本部）。 - マスタ・稼働予定など荷物以外テーブルの詳細な範囲設計。今回は最低ライン（本部全行＋営業所自営業所）に留める。 - UI画面。SQLの自動実行・マイグレーションツール導入（人手でコピペ）。 - 本番データ・現行GASへのアクセス。 |
| 合格条件 （動作確認の観点） | - 配送データ（荷物）で、ロール別に見える行が定義どおり：本部＝全行／拠点＝配下営業所（既定は自営業所相当）／営業所＝自営業所のみ／ドライバー＝自担当のみ／荷主＝自社のみ。 - 各ロールで、範囲外の行が1件も見えない（0件で確認）。 - 全テーブルでRLSが有効になっている。 - 管理者権限（SQL Editor＝RLS無視）では全行見える、という差も確認できる。 - 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（営業所コード・ドライバーID・荷主ID・問合番号等）。 |
| 成果物 （ファイル等） | - profiles_v0.sql（アカウント↔帰属：ロール・拠点コード・営業所コード・ドライバーID・荷主ID）※コピペ実行。 - rls_v0.sql（全テーブルRLS有効化＋荷物・問合Indexの5ロールSELECTポリシー）※コピペ実行。 - seed_accounts_v0.sql（ロール別ダミーアカウント＋帰属、ロール別ダミー荷物）※コピペ実行。 - check_rls_v0.sql（ロール別に見える行を確認）※コピペ実行。 - 確認結果メモ（ロール別の件数表 or スクリーンショット）。 |