指示書：RLS v0.2（拠点／営業所／ドライバー／荷主の範囲・機微テーブル分離を含む）

対象：DBスキーマ v0（骨格）に行レベル権限（SELECT）を設定する

起票：業務A ／ 承認：LOL ／ 状態：☐ 承認待ち ☐ 承認済み ☐ 実行済み

改訂：v0.1 → v0.2（機微テーブルの範囲確定＋検証を必須化）

A. 固定の前提（毎回共通）

• 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。

• 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。

• 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。

• 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

B. この指示書の中身

タイトル

RLS v0.2：5ロール（本部／拠点／営業所／ドライバー／荷主）でSELECTを制御する。

荷物・問合Indexに加え、個人情報・他者データを含む「機微テーブル」も範囲を確定し検証する。

対象機能（要件定義の章番号）

• 第5章 5.3 権限制御（RLS）／第11章 11.3 セキュリティ

• 第9章 9.2（稼働予定・ドライバー等のエンティティ）

• 参照：5.1 ロール一覧／5.4 拠点の扱い（既定は拠点＝営業所が1:1）

やること（具体的に）

前提：DBスキーマ v0（骨格）のテーブルが作成済みであること。

1. 可視範囲マトリクスを先に定義する（ロール × 全テーブルの表）。各セルは「全行／自営業所／自担当／自社／自分のみ／0件（閉）」のいずれかを1語で明記する。

• 明記しないロール×テーブルのセルは『0件（default-deny / 閉）』をデフォルトとする。 “とりあえず全開” は禁止。書き忘れは漏洩ではなく不便として現れるようにする。

2. アカウント↔帰属の対応表（profiles：ロール・拠点コード・営業所コード・ドライバーID・荷主ID）と帰属判定の仕組みを作る。検証用ダミーで可。

3. 全テーブルでRLSを有効化し、マトリクスどおりのSELECTポリシーを書く。

• 荷物・問合Index：本部=全行／拠点=配下営業所／営業所=自営業所／ドライバー=自担当／荷主=自社。

• 【機微テーブル】個人情報・他者データを含むテーブルは「最低ライン・別指示書送り」を禁止し、初回から範囲を確定する。 対象は最低限：

• 稼働予定：ドライバーは自分の稼働予定のみ（他ドライバーは0件）。営業所=自営業所所属分。本部=全行。

• ドライバー（マスタ）：ドライバーは自分の行のみ。営業所=自営業所所属。本部=全行。他ドライバーの個人情報は0件。

• （将来テーブルでも同様：通話／対応ログ・サポートチケット・再配達受付など他者の個人情報を含むものは初回から範囲確定）

• 上記以外の非機微テーブル（マスタ等）は最低ライン（本部=全行＋営業所=自営業所等）で可。未指定セルは default-deny。

4. 主張＝検証を1:1にする。 ポリシーで「こう絞る」と書いた可視範囲は、必ず検証SQLで 「自分=N件／範囲外=0件」を数値で実証する。特に機微テーブルは「他ロール・他人=0件」を必須チェックに含める。

5. 生成SQLをSQL Editorに業務Aが手でコピペ実行（帰属の仕組み → RLS有効化 → ポリシー → ダミー → 確認）。エラーはAIに直させて貼り直す。

6. ロール別ダミーアカウントに切り替えて、見える行がマトリクスどおりかを確認する。

やらないこと（範囲外）

• 追加・更新・削除（INSERT/UPDATE/DELETE）のRLS。今回はSELECTの可視範囲のみ。

• 認証基盤そのものの構築（Google OAuth・マジックリンク等）。ダミーアカウント＋帰属で検証。

• 荷受人（問合番号＋簡易認証）の範囲。

• 機微テーブル以外の非機微テーブル（純マスタ等）の詳細範囲設計。これは最低ライン＋default-denyに留め、詳細は別指示書。

• UI画面。SQLの自動実行・マイグレーションツール導入（人手でコピペ）。

• 本番データ・現行GASへのアクセス。

合格条件（動作確認の観点）

1. 荷物で、ロール別に見える行が定義どおり：本部=全行／拠点=配下営業所／営業所=自営業所のみ／ドライバー=自担当のみ／荷主=自社のみ。

2. 稼働予定で、ドライバーは自分の分のみ見え、他ドライバーの稼働予定は1件も見えない（0件で確認）。

3. ドライバー（マスタ）で、ドライバーは他ドライバーの個人情報を1件も見えない（0件で確認）。

4. 各ロールで、範囲外の行が1件も見えない（マトリクスの全セルについて「自分=N／範囲外=0」を確認）。

5. 全テーブルでRLSが有効になっている。

6. 管理者権限（SQL Editor＝RLS無視）では全行見える、という差も確認できる。

7. 可視範囲マトリクスの各セルが、検証SQLで実証されている（主張＝検証の1:1。未検証の主張を残さない）。

8. 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（営業所コード・ドライバーID・荷主ID・問合番号 等）。

成果物（ファイル等）

• 可視範囲マトリクス（ロール×全テーブルの表。default-denyのセルも明示）。

• profiles_v0.sql（アカウント↔帰属）※コピペ実行。

• rls_v0.sql（全テーブルRLS有効化＋荷物・問合Index・機微テーブル（稼働予定・ドライバー）のSELECTポリシー）※コピペ実行。

• seed_accounts_v0.sql（ロール別ダミーアカウント＋帰属、ロール別ダミー荷物、複数ドライバーの稼働予定ダミー）※コピペ実行。

• check_rls_v0.sql（ロール別に見える行を確認。荷物＋稼働予定＋ドライバー等、機微テーブルの「他人=0件」ブロックを含む）※コピペ実行。

• 確認結果メモ（マトリクスの各セルの件数表 or スクリーンショット。範囲外0件の確認を含む）。

改訂メモ（v0.1 → v0.2）

| 観点 | v0.1 | v0.2 |
| --- | --- | --- |
| 検証対象 | 荷物・問合Indexのみ | ＋稼働予定・ドライバー等の機微テーブル |
| 機微テーブル | 「最低ライン・別指示書送り」 | 初回から範囲確定＋検証必須 |
| 未指定セル | 暗黙（実装依存） | default-deny（閉）を明文化 |
| 主張と検証 | 主張のみで未検証が残りえた | 主張＝検証の1:1を合格条件化 |
| きっかけ | — | ドライバーが他ドライバーの稼働予定を見られるか不明だった件 |