# 指示書：未登録住所の記録・修正フロー v0

対象：判定できなかった住所を未登録住所に記録し、修正→再判定で解消する。住所確認中（保留）荷物を管理する

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☐ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

## A. 固定の前提（毎回共通）

- 新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 - 検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 - 全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 - 画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

## B. この指示書の中身

| タイトル | 未登録住所の記録・修正フロー v0：判定不能だった住所を記録し、一覧→修正→再判定で解消する。 住所確認中（保留）の荷物を取りこぼさず管理する。修正UIは後続、v0はSQLベース。 |
| --- | --- |
| 対象機能 （要件定義の章番号） | 第6章 6.3 未登録住所の修正・マスタ整合性（前半：未登録住所の一覧・修正・エリア再判定／住所確認中（保留）荷物の管理） 参照：6.2（全国配分・住所判定）／9.1（未登録住所：問合番号・住所・対応区分・対応済み・メモ） ※マスタ整合性検査（6.3後半：拠点コード不一致・TownKey重複検査等）は別指示書。 |
| やること （具体的に） | 凡例：【人】＝人が手で実施／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。 - 【AI/前提】 住所判定（共通ID判定）と拠点振分が動いていること。未登録住所テーブルが無ければ作る：問合番号・住所・対応区分・対応済み・メモ（9.1）。 - 【AI】 記録：住所判定で判定不能だった荷物を未登録住所に記録する（問合番号・住所・対応区分（例：住所不明／住所不備）・対応済み=false・メモ）。荷物は保留（住所確認中）。※住所判定側で既に記録しているならそのIFに合わせる。 - 【AI】 一覧：未対応（対応済み=false）の未登録住所を一覧で取得するSQLを作る（問合番号・住所・対応区分・メモ）。 - 【人＋AI】 修正：一覧の住所を直す。人が正しい住所／対応区分を指定し、AIが更新SQL（住所の修正・メモ追記）を用意して人がSQL Editorで実行する。（v0はSQLベース。修正画面UIは後続） - 【AI】 再判定：修正した荷物について 住所→共通ID→拠点→営業所 を再実行する（住所判定＋拠点振分のロジックを再適用）。解消したら荷物に共通ID・拠点・営業所を付与しステータスを未配車に戻し、未登録住所の対応済み=true にする。解消しなければ保留のまま。 - 【AI】 住所確認中（保留）荷物の管理：保留件数・解消件数を数で出せるようにする。 - 【AI/人】 生成SQLをSupabaseのSQL Editorに業務Aが手でコピペ実行する（記録 → 一覧 → 修正 → 再判定 → 確認）。エラーはAIに直させて貼り直す。 - 【AI/人】 確認SQLで、未登録件数・修正後の解消件数・残保留件数 を実証する。結果を業務Bへ記録する。 |
| やらないこと （範囲外） | - マスタ整合性検査・修復（6.3後半：拠点コード不一致・TownKey重複検査等、お試し→本実行＋自動バックアップ）。別指示書。 - 未登録住所の修正UI（一覧画面・修正画面）。フロントは後続。v0はSQLベース。 - 住所正規化ルール本体の拡張（住所判定の指示書側）。 - 配車（6.5）・仕分け・帳票。本番データ・現行GAS。SQLの自動実行・マイグレーションツール（人手でコピペ）。RLS詳細（別指示書）。 |
| 合格条件 （動作確認の観点） | - 判定不能だった荷物が未登録住所に記録され、その荷物が保留（住所確認中）になっている。 - 未対応（対応済み=false）の未登録住所を一覧で取得できる。 - 住所を修正して再判定すると、解消した荷物に共通ID・拠点・営業所が付与され、ステータスが未配車に戻る。未登録住所の対応済み=true になる。 - 修正しても判定できない住所は保留のまま残る（取りこぼさない）。 - 保留件数・解消件数が数で分かる。 - 用語が要件定義／用語集v0.1どおり（未登録住所・対応区分・対応済み・保留・共通ID 等）。 |
| 成果物 （ファイル等） | - 【AI】 unregistered_v0.sql（未登録住所テーブル（無ければ）＋記録＋一覧＋修正テンプレ＋再判定＋対応済み更新）※コピペ実行。 - 【AI】 check_unregistered_v0.sql（未登録件数・解消件数・残保留件数の確認）※コピペ実行。 - 【人】 修正対象の正しい住所／対応区分の指定（一覧を見て人が判断）。 - 確認結果メモ（未登録N件／解消K件／残保留M件）。 |