指示書：認証・権限 残課題（現状との差異）v1.1

対象：RLS骨格は実装済み（全テーブルRLS ON・読取ロール別可視範囲・書込DEFINER関数のみ・my_*ヘルパー）。本書は残課題3点の差異のみ

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☒ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする（default-deny）。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

# B. 残課題（本書で足す分＝差異のみ）

① Storage の営業所別prefix制限：carry-sheets／dispatch-sheets／godoor-csv は現状『authenticated ならバケット単位で読み書き可』＝他営業所のPDFパスも読める。object パスの office_code prefix と profiles（my_office）の突合で自営業所のみに制限する。HQ/管理者は全office、拠点は配下営業所。書込prefixも強制。（出力保存先v0.2②と同方針を3バケットに拡大） ② 旧 address_master の整理：hqポリシー付きで残存（新基盤は area_master）。参照が無いことを確認し、ポリシーごと drop して area_master に一本化。 ③ 実機での範囲外0件の最終証明：SQL Editor(postgres) は RLS バイパスのため、機微テーブルの範囲外0件は areaログイン実機で証明する必要あり。未証明のモジュールを洗い出し、他営業所/他ロールが0件であることを実機で潰す（主張=検証 1:1 の原則）。

| やること（残課題の実装） | ・【AI】 ① storage_rls_all_buckets：3バケットのポリシーを object名の office_code prefix × my_office()/profiles で自営業所のみに差し替え（HQ/管理者=全office・拠点=配下）。読取・書込とも。 ・【AI】 ② address_master：参照元を確認 → 無ければ policy ごと drop（area_master へ一本化）。 ・【AI/人】 ③ 範囲外0件の実機証明：機微テーブル×ロールのチェックリストを作り、areaログイン実機で範囲外0件を証明（SQL Editorはバイパスのため不可）。未証明を解消。 ・【参照】 骨格（RLS ON／読取ロール別可視範囲／書込DEFINER関数のみ／my_*ヘルパー）は現状どおり＝再実装しない。 ・【AI/人】 検証：①他営業所ユーザーで3バケットの他officeパスが読めない ②address_master が無い ③機微テーブルの範囲外0件（実機）。業務Bへ記録。 |
| --- | --- |
| やらないこと（範囲外） | ・骨格の再構築（RLS ON・読取可視範囲・DEFINER書込・my_*ヘルパー＝実装済み）。業務テーブルへの write policy 追加（設計＝DEFINER関数のみ・作らない）。 ・ログイン方式（Google OAuth・§12.1.1）。共有端末（手動/自動ログアウト）・退職者 is_active フロー＝本サマリ範囲外・別途確認（未実装なら別タスク）。 ・本番データ・現行GAS。SQL の自動実行（人手でコピペ）。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・① 3バケット（carry-sheets/dispatch-sheets/godoor-csv）が自営業所のみに制限され、他営業所のパスが読めない（実機）。HQ/管理者=全office・拠点=配下。 ・② address_master が存在しない（drop済み・area_masterに一本化）。参照エラーが無い。 ・③ 主要な機微テーブルで範囲外0件が areaログイン実機で証明される（未証明リストが解消）。 ・骨格（RLS ON／読取／DEFINER書込／my_*）は現状維持で壊れていない。用語が用語集v0.1どおり。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【AI】 storage_rls_all_buckets_v0.sql（3バケットを office_code prefix × my_office 制限に差し替え）※コピペ実行。 ・【AI】 drop_address_master_v0.sql（参照確認＋policyごとdrop）※コピペ実行。 ・【AI/人】 verify_rls_scope_checklist_v0（機微テーブル×ロールの範囲外0件チェックリスト・areaログイン実機用）。 ・確認結果メモ（3バケット制限・address_master削除・範囲外0件の実機証明）。 |