指示書：営業所ホーム 予測対象日カード＋5セクション構造 v1.0

対象：営業所ホームの予測対象日カードと5セクション構造（マニュアル踏襲）。日付連動と各機能への導線（§12.0.2／§12.0.3）

起票：業務A　／　承認：LOL　／　状態：☒ 承認待ち　☐ 承認済み　☐ 実行済み

# A. 固定の前提（毎回これを先頭に貼る）

・新基盤（Supabase ＋ SvelteKit ＋ Cloud Run）。移行ではなく新規構築。 ・検証環境のみ。AI生成のダミーデータを使う。本番データ・現行GASには触らない。 ・全テーブルでRLSを有効にする。秘密情報は環境変数に置く。 ・画面・操作・用語は現行マニュアルv9に合わせる（用語集v0.1）。

# 予測対象日カード（§12.0.2）

・すべての連動キーとなる日付選択。ホーム全体（概況カード・稼働人数・ドライバー予測）がこの日付に連動する。 ・日付クイック選択（前日・今日・翌日ボタン）。デフォルトは「今日」。 ・日付を変更すると各カード・各セクションが再取得/再計算される。

# 5セクション構造（§12.0.3・マニュアル踏襲）

| # | セクション | 内容（導線・表示） |
| --- | --- | --- |
| 1 | スケジュール作成 | 稼働人数表示（work_schedules 読み取り）＋シフト管理画面へのリンク＋3か月分一括作成（§12.2.2） |
| 2 | ドライバー予測 | 予測実行ボタン（自動割当エンジンを起動） |
| 3 | 仕分けナビ | 仕分けナビ画面へのリンク |
| 4 | 出力 | 配車表PDF・GoDoorCSV・かご持出表PDF、および3点まとめ出力（§12.10）へのリンク |
| 5 | 管理者設定 | システム設定（§12.13）・データ再同期（§12.15）・ログアウト |

# B. この指示書の中身

| 対象機能（章番号） | ・§12.0.2 予測対象日カード（連動キー・クイック選択・既定today）／§12.0.3 ホームの5セクション構造。§16.2 ポップアップ非依存。 ・導線先の各機能（本書はリンク/ボタンの配置と結線のみ・機能本体は各機能側）：シフト管理・自動割当エンジン・仕分けナビ・出力（配車表PDF/GoDoorCSV/かご持出表）・管理者設定（システム設定/データ再同期）。 |
| --- | --- |
| やること（具体的に） | 凡例：【人】＝手作業／【AI】＝Claude Codeで生成・実行。本書はホームの日付連動と導線を作る（各機能本体は呼ぶだけ）。 ・【AI/前提】 営業所ログイン（area）があること。work_schedules（稼働予定）・概況カードの集計・自動割当・仕分け・出力の各機能が参照/起動できること（未整備なら導線を先に置きプレースホルダ）。 ・【AI】 予測対象日カード：日付選択＋前日/今日/翌日クイック（既定today）。この日付をホーム全体の連動キーにする。 ・【AI】 日付連動：予測対象日を変えると 概況カード・稼働人数・ドライバー予測 が再取得/再計算される。 ・【AI】 5セクションの配置と導線：上表の5セクションを配置し、各対象機能へリンク/ボタンで結線する。主要操作へ2タップ以内で到達。 ・【AI】 稼働人数表示（セクション1）：対象日の稼働予定（work_schedules・承認済み）人数を読み取り表示（編集はシフト管理側）。 ・【AI】 area RLSで自営業所のみ。ポップアップ非依存（同一タブビューア／通常リンク・§16.2）。 ・【AI/人】 検証：予測対象日を前日/今日/翌日に変えて 概況/稼働人数/予測 が連動、5セクションの各導線から対象機能へ2タップ以内で到達、稼働人数が対象日で表示。area RLS。業務Bへ記録。 |
| やらないこと（範囲外） | ・各セクションのリンク先機能の本体：シフト管理・自動割当エンジン（予測実行）・仕分けナビ・出力（配車表PDF/GoDoorCSV/かご持出表）・管理者設定（システム設定/データ再同期）。本書は導線と日付連動まで。 ・概況カードの中身（受信/配車済/仮配車/状態行）＝概況カードの指示書。本書は日付連動でそれを再取得させるところまで。 ・稼働予定の編集（シフト管理）。認証（§12.1）。書き込み系。本番データ・現行GAS。 |
| 合格条件（動作確認の観点） | ・予測対象日カードが出て、前日/今日/翌日クイック・既定today で日付を選べる。 ・日付を変えると 概況カード・稼働人数・ドライバー予測 が連動して更新される。 ・5セクションが配置され、各導線から対象機能へ2タップ以内で到達する。 ・セクション1に対象日の稼働人数が表示される。area RLSで自営業所のみ。ポップアップ非依存。 ・用語が用語集v0.1どおり（予測対象日・稼働人数・スケジュール作成・ドライバー予測・仕分けナビ・出力・管理者設定）。 |
| 成果物（ファイル等） | ・【AI】 ホーム画面構成（予測対象日カード＋5セクション）のフロント（SvelteKit）。日付を連動キーにする状態管理。 ・【AI】 日付連動ロジック（予測対象日→概況カード・稼働人数・予測 の再取得）＋稼働人数読み取り（work_schedules・対象日・area RLS）。 ・【AI】 5セクション導線（各機能へのリンク/ボタン配置・結線）。 ・確認結果メモ（日付連動・5セクション導線・2タップ・稼働人数・RLS・スクリーンショット）。 |